**Project Charter** per Danubbios

**Supervisione Documento**

**Informazioni sul documento**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informazioni** |
| Numero ID documento | 5555-8798-6548 |
| Autore documento | Fabio Danubbio |
| Data di redazione | 1/05/2020 |
| Data ultima modifica | 31/05/2020 |
| Nome file | Danubbios |

**Versioni del documento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versione** | **Data di redazione** | **Modifiche** |
| 1 | 1/05/2020 | Primo compilato |
| 2 | 20/05/2020 | Aggiornamento informazioni |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Approvazione documento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ruolo** | **Nome** | **Firma** | **Data** |
|  |  |  |  |
| CEO | Fabio Danubbio |  |  |
| CdA | Marco Borriello |  |  |

**Distribuzione Documento**

Questo documento è stato distribuito a:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Titolo** | **Data di distribuzione** | **Version e** |
|  |  |  |  |
| Luca Laurenti | Amministratore Marketing | 05/05/2021 | 1 |
| Marco Borriello | Cda | 25/05/2021 | 2 |

**Indice**

[1. Scopo o Giustificazione del Progetto 3](#_Toc72940715)

[2. Background del Progetto 4](#_Toc72940716)

[3. Obiettivi del Progetto 4](#_Toc72940717)

[4. Identificazione degli Stakeholder 5](#_Toc72940718)

[4.1. Registro degli Stakeholder 5](#_Toc72940719)

[5. Ambito del Progetto 6](#_Toc72940720)

[5.1. Macro-Deliverable 6](#_Toc72940721)

[6. Approccio Progettuale 7](#_Toc72940722)

[7. Team di Progetto 8](#_Toc72940723)

[7.1. Definizione del Team 8](#_Toc72940724)

[8. Budget Approssimativo 10](#_Toc72940725)

# Scopo o Giustificazione del Progetto

Il progetto prevede il miglioramento della rete di vendita utilizzando strumenti tecnologici innovativi.

# Background del Progetto

Nel corso degli anni le aziende subiscono le conseguenze positive da parte della rete e della tecnologia e attrezzarci di questo strumento la probabilità di marketing sarà probabilmente superiore all’80% della tecnica attuale. Inoltre ci siamo resi conto di quanto sia semplice e veloce soprattutto per i nostri agenti in quanto con un paio di click potrebbero non solo contattarci ma anche chiudere contratti in tempo reale.

# Obiettivi del Progetto

L’obiettivo principale è estendere la nostra rete di vendita, per cui stiamo pensando a progettare un sito web per tutti i nostri agenti e clienti.

Per gli agenti saranno muniti di un notebook per proseguire la vendita, mentre per i clienti di osservare i prodotti disponibili in tempo reale tramite il nostro, così da rendere molto più semplice e immediata l’acquisto dei nostri prodotti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lista degli Obiettivi** | | |
| **ID Obiettivo** | **Obiettivo** | **Categoria** |
| 1 | DATABASE | TECNOLOGIA |
| 2 | GRAFICA | DESIGN |
| 3 | WEB-SITE | INTERNET |

# Identificazione degli Stakeholder

Gli stakeholder indicati in questo progetto sono sviluppatori professionisti ingaggiati appositamente per lo sviluppo del progetto. Seguiranno un corso inerente alle tecnologie stabilite dal Project Manager: MySQL, Java e l’ambienti di sviluppo Navicat Premium, Visual Studio Code, Eclipse e Tomcat

## Registro degli Stakeholder

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registro degli Stakeholder** | | | | | |
| **ID Stkh** | **Stakeholder** | **Ruolo** | **Aspettative** | **Impatto** | **Contatto** |
| 1 | Vincenzo Spina | Database Administrator | Qualità assoluta | Alto | Spina@danubbios.com |
| 2 | Giuseppe Rossi | Front-end | Design accattivante | Alto | 081 275117 |
| 3 | Mario Monti | Back-end | Sicurezza assicurata | Medio | 340 938 2837 |
| 4 | Fabiana Miccoli | Help Desk | Supporto immediato | Medio | 392 293 3920 |
| 5 | Marco Maio | System manager | Informazioni dettagliate | Alto | [maio@gmail.com](mailto:maio@gmail.com) |
| 8 | Anna Esposito | Call center Manager | Vendita e assistenza | Basso | [esposi7o@callcenter.com](mailto:esposi7o@callcenter.com) |

# Ambito del Progetto

## Macro-Deliverable

Database: prodotto per eccellenza che permette di salvare in modo piu’ semplificato le nostre informazioni, come i clienti, gli ordini e agenti.

Web-Application: catalogo virtuale, presa visione dei clienti dei prodotti disponibili in tempo reale e contatto immediato tra azienda-agente sui prodotti disponibili, ordini e spedizioni per l’agente e cliente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lista delle Milestone** | | | |
| **ID Milestone** | **Milestone** | **Descrizione** | **Data Completamento** |
| 1 | 500 utenti da registrare nel sito | Gli agenti devono far registrare i propri clienti al sito ufficiale | 22/09/2020 |
| 2 | 200 Recensioni | Gli agenti devono convincere ai clienti di recensire i prodotti venduti | 22/11/2020 |
|  |  |  |  |

# Approccio Progettuale

Il team dovrà progettare il database dove sarà utilizzato principalmente per il web-application che sarà alloggiato dentro una VPS 2GB + 128MB, vSwap 1 core, SSD NVMe 20GB con Banda 1GBit al dominio www.danubbios.ml.


# Team di Progetto

## Definizione del Team

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definizione del Team di Progetto** | | | | |  |
| **Ruolo** | **Responsa bilità** | | **Competenz**  **e** | **Stato Assegnazione** | **Nome** |
| DBA | | Definire le principali responsabilità di ogni ruolo | MySQL – ORACLE – | Assegnato | Vincenzo Spina |
| FRONT-END | | Grafica in ambito web | HTML – CSS – BOOTSTRAP - JQUERY | Assegnato | Giuseppe Rossi |
| BACK-END | | Gestione in ambito web | Java TomcatEE | Assegnato | Mario Monti |
| HELP-DESK | | Assistenza clientela | ECDL – EUCIP | Assegnato | Fabiana Miccoli |
| SYS MANAGER | | Gestione sistema di telecomunicazioni e informatiche | Microsoft Windows e Linux distro Debian | Assegnato | Marco Maio |
| CALL CENTER MANAGER | | Assistenza telefonica ai clienti |  | Non Assegnato | Anna Esposito |
|  | |  |  |  |  |

Sezioni Aggiuntive:

 Organigramma del team di progetto



# Budget Approssimativo

|  |  |
| --- | --- |
| **Budget Approssimativo** | |
| **Voci di Costo** | **Costo Previsto** |
| Risorse Umane | 12 000€ |
| Materiale tecnologico | 4 000 € |
|  |  |
|  |  |